

**ყვარლის მუნიციპალიტეტის**

**საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა**

**2024-2027 წლები**

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტულ მიმართულებები და პროგრამები მომზადებულია „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივნისის N385 ბრძანების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. საშუალოვადიანი დაგეგმვის პროცესი გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის, გამოვლენილ საჭიროებებზე დაყრდნობით განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრის, საშუალოვადიანი პროექტებისა და აქტივობების დაგეგმვის, დამტკიცების, განხორციელებისა და ანგარიშგების ერთიან პროცესს. ამ პროცესის მეშვეობით განისაზღვრება ის ძირითადი პროგრამები და ღონისძიებები, რომლებსაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული განახორციელებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში.

მსოფლიოს და საქართველოს ეკონომიკა, ახალმა გლობალურმა პანდემიამ, რუსეთის ფედერაციის უკრაინაში განხორციელებულმა შეჭრამ შეცვალა და მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია დააყენა ახალი გამოწვევების წინაშე, გამოავლინა მისი გამოწვევები (რეცესიები).გამოწვევებთან ერთად, შეიქმნა განვითარების ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები. სწორედ ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებაზე იქნება მიმართული მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში. პოსტპანდემიურ პერიოდში მუნიციპალიტეტის ეკონომიკას ექნება მაქსიმალურად გათვლილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის დონეზე ყველა წინაპირობა სწრაფი აღდგენისა და „შესაძლებლობების ეკონომიკად“ გარდაქმნისთვის. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ეკონომიკის, ბიზნესის აღდგენას და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ყვარლის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი - 2024 წელს 5,0%; 2024-2027 წლების საშუალო წლიური ინფლაცია - 3,0%. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს 2024 -2027 წლების მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 12599,5 მლნ ლარი; 2025 წელს - 13869,4 მლნ ლარი; 2026 წელს - 14992,8 მლნ ლარი და 2027 წელს - 16222,2 მლნ ლარი. არსებული საპროგნოზო მონაცემების შესაბამისად ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის პარამეტრები გასული წლის მონაცემებთან შედარებით საგრძნობლად გაუმჯობესდა, მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა განხორციელდეს გონივრული პროგნოზების ფარგლებში, რათა მუნიციპალიტეტის მიერ არ მოხდეს შეუსრულებელი დაპირებების გაცემა. აღნიშნული ეხება როგორც მიმდინარე (მათ შორის, სოციალურ), ასევე კაპიტალურ ხარჯებს. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება, რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ. უნდა აღინიშნოს, რომ 2024 წლის პარამეტრები 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია, გაზრდა უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დღგ-ს განაწილებით მისაღებ შემოსავლების ზრდას, ასევე ადგილობრივ ბიუჯეტში არასაგადასახადო შემოსავლების გაზრდას. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციალიტეტის კომპეტენციას. შესაბამისად კაპიტალური ტრანსფერის პროგნოზირება არ იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საშულოვადიან სამოქმედო გეგმაში 2024 წლის ბიუჯეტში), რაც შეეხება კაპიტალური პროექტის დაგეგმვას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელდება საპროგნოზო მონაცემების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2023 ბოლოს. მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილბები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები** | | | | | | | |
| დასახელება | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
|  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები | **24,080.90** | **21,368.30** | **18,721.50** | **19,991.40** | **21,114.80** | **22,344.20** |
| გადასახადები | 13,882.90 | 15,229.60 | 17,749.50 | 19,019.40 | 20,142.80 | 21,372.20 |
| გრანტები | 9,130.30 | 5,559.80 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
| მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები | 8,750.30 | 5,044.80 | - | - | - | - |
| სხვა შემოსავლები | 1,067.70 | 578.90 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | 587.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ხარჯები | **14,081.30** | **17,452.80** | **18,489.30** | **20,135.70** | **21,408.70** | **22,565.50** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,460.20 | 3,026.30 | 3,328.70 | 3,661.50 | 4,027.80 | 4,430.50 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,064.30 | 2,199.60 | 2,562.40 | 2,643.00 | 2,725.00 | 2,802.00 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |  |  |  |  |  |  |
| პროცენტი | 37.80 | 61.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
| სუბსიდიები | 7,775.70 | 9,440.60 | 10,852.70 | 11,974.70 | 12,618.40 | 13,234.50 |
| გრანტები | 76.20 | 97.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 837.70 | 935.80 | 1,115.00 | 1,175.00 | 1,305.00 | 1,325.00 |
| სხვა ხარჯები | 829.40 | 1,692.00 | 488.00 | 534.00 | 580.00 | 616.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| საოპერაციო სალდო | **9,999.60** | **3,915.50** | **232.20** | **(144.30)** | **(293.90)** | **(221.30)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | **5,822.80** | **11,598.40** | **488.50** | **533.50** | **581.00** | **709.00** |
| ზრდა | 6,554.90 | 12,713.40 | 988.50 | 1,033.50 | 1,081.00 | 1,209.00 |
| კლება | 732.10 | 1,115.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| მთლიანი სალდო | **4,176.80** | **(7,682.90)** | **(256.30)** | **(677.80)** | **(874.90)** | **(930.30)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | **4,100.50** | **(7,762.90)** | **(336.30)** | **(757.80)** | **(954.90)** | **(1,010.30)** |
| ზრდა | 4,100.50 |  |  | - | - | - |
| კლება | - | 7,762.90 | 336.30 | 757.80 | 954.90 | 1,010.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | **76.30** | **80.00** | **80.00** | **80.00** | **80.00** | **80.00** |
| ზრდა | - | - | - | - | - | - |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| საშინაო |  |  |  |  |  |  |
| კლება | 76.30 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| საშინაო | 76.30 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ბალანსი | (0.00) | 0.00 | (0.00) | 0.00 | (0.00) | 0.00 |
| მუნიციპალიტეტის ხარჯების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |
| შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით (წყარო ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# ყვარლის მუნიციპალიტეტის პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

### 3.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

***ათასი ლარი***

| პროგრამული. კოდი | დასახელება | 2022 წლის  ფაქტი | 2023 წლის  გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | 8 466.7 | 15 001.1 | **3 422.6** | **4 398.4** | **4 953.4** | **5 589.8** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 935.9 | 2 856.2 |  |  |  |  |
| 02 01 01 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 1 896.8 | 2 696.2 |  |  |  |  |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 39.1 | 160.0 |  |  |  |  |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 1 324.0 | 2 162.5 | 1 408.1 | 2 341.1 | 2 851.1 | 3 442 5 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლით უზრუნველყოფა | 812.6 | 1 469.3 | 1 158.1 | 2 081.1 | 2 581.1 | 3 081.1 |
| 02 02 01 01 | ა(ა)იპ ,,ყვარელწყალმომსახურება“ |  |  |  |  |  |  |
| 02 02 01 02 | წყლის სისტემების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები |  | 188.2 |  |  |  |  |
| 02 02 01 03 | წყალმომსახურება | 304.7 |  |  |  |  |  |
| 02 02 01 04 | ა(ა)იპ ,,ყვარელწყალმომსახურება“ | 507.9 | 1 281.1 | 1 158.1 | 2 081.1 | 2 581.1 | 3 081.1 |
| 02 02 03 | სარწყავ -სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია | 249.1 | 432.1 |  |  |  | 81.4 |
| 02 02 04 | ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა | 262.3 | 261.2 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 |
| 02 03 | გარე განათება | 747.2 | 689.4 | 839.7 | 849.7 | 859.7 | 869.9 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 720.1 | 689.4 | 839.7 | 849.7 | 859.7 | 869.9 |
| 02 03 01 01 | გარე განათების ქსელის მოვლა |  |  |  |  |  |  |
| 02 03 01 02 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 660.5 | 600.0 | 750.0 | 760.0 | 770.0 | 780.0 |
| 02 03 01 03 | გარე განათების ქსელის მოვლა | 37.6 |  |  |  |  |  |
| 02 03 01 04 | გარე განათების ქსელის მოვლა | 22.0 | 89.4 | 89.7 | 89.7 | 89,7 | 89.7 |
| 02 03 02 | გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა | 27.0 |  |  |  |  |  |
| 02 04 | მუნიციპაცლური ტრანსპორტის განვითარება | 574.3 | 900.0 | 512.2 | 525.0 | 540.0 | 555.0 |
| 02 04 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება |  |  |  |  |  |  |
| 02 05 | ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია | 680.0 | 1316.6 |  |  |  |  |
| 02 05 01 | ბინათმშენებლობა | 680.0 | 1 316.6 |  |  |  |  |
| 02 07 | კეთილმოწყობა | 2 426.8 | 5 489.9 |  |  |  |  |
| 02 07 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 1 205.0 | 2 719.3 |  |  |  |  |
| 02 07 01 01 | სკვერებისა და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 69.4 | 1 556.0 |  |  |  |  |
| 02 07 01 02 | სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 1 135,6 | 1 163.3 |  |  |  |  |
| 02 07 04 | დაზიანებული მუნიციპალური ქონების რეაბილიტაცია | 1 221.8 | 2 770.6 |  |  |  |  |
| 02 08 | სარიტუალო ღონისძიებები | 164.3 | 219.0 | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 282.6 |
| 02 08 01 | სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა | 164.3 | 219.0 | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 282.6 |
| 02 08 01 01 | სასაფლაოების მოვლა პატრონობა | 94.2 |  |  |  |  |  |
| 02 08 01 03 | სასაფლაოების მოვლა |  |  |  |  |  |  |
| 02 08 01 04 | სასაფლაოების მოვლა | 70.1 | 219.0 | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 282.6 |
| 02 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 372.8 | 1 012.5 |  |  |  |  |
| 02 10 | საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა | 130.6 | 134.7 | 150.0 | 160,0 | 170.0 | 180.0 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა | 110.8 | 220.3 | 230.0 | 240.0 | 250.0 | 260.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ ყვარელწყალმომსახურება** | | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | დაფინანსება 2024-2027 წლებზე  ათას ლარში |
| **02 02 01 04** | **1 158.1** | **8 901.4** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ "ყვარელწყალმომსახურება“ | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა ითვალისწინებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სასმელი წყლის რებილიტაციას.  პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ყვარელში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია:   - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;  - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი . მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც იფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაც), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. | | | | | |
| 1მოსალოდნელი შედეგი | - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მუდვმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 80% | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 100% | 2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები |  |
| 2 | სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | 0% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 02 03** | **0.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზრ სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები, მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რებილიტაცია და ექსპლოატაცია** | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023-2026 წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 02 04** | **250,0** | **1 060.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | უამინდობის და სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის დროს მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების დამცავი ჯებირები, სარწყავი - სანიაღვრე არხები საჭიროებენ მუდმივ მოვლა-მოწესრიგებას, მუნიციპალიტეტში არსებული ტრაქტორები „jsb’’, გრეიდერი და სატვირთო ავტომანქანა მერსედესი მუდმივ მზადყოფნაში არიან პრობლემების მოსაგვარებლად, თავად ტექნიკაც საჭიროებს მოვლას, რემონტს. აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ტექნიკის მუშა მგდგომარეობაში შენარჩუნებას და შესაბამისად ნაპირსამაგრი ნაგებობების და სანიაღვრე არხების უსაფრთხო მდგომარეობაში ყოფნას. | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოვლილი ნაპირსამაგრი ნაგებობები, გასუფთავებული სანიაღვრე არხები, უსაფრთხოდ მყოფი მოსახლეობა | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | | კოდი | | გარე განათების ქსელის მოვლა | | | | 2024წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2024-2027წლის დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 03 01 04** | | **89.7** | | **358.8** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | | ა(ა)იპ ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური“ | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.   - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;  - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;  - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | | გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | განმარტება | |
| 1 | | გარე განათების წერტების რაოდენობა | | 6600 ცალი | 6700 ცალი | 2-3% | | - სანათი წერლიტების რაოდენობის ზრდა განხორციელდება მოკლე მანძილებზემოსახლეობის მოთხოვნითმიხედვით | |
| 2 | | შეკეთებული სანათების რაოდენობა | | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 80 ცალი | 120 ცალი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | | შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) | |
| 3 | | შეკეთებული, გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობაში 50 ცალი | 70 ცალი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | | შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) | |
| 4 | | შეკეთებული სადენების რაოდენობა | | 2023 წელში შეიცვალა  3500 გრძივი მეტრი | 2024 წელში შეიცვლება 5000 გრძივი მეტრი | 0% | | ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას. 5000 გრძივი მეტრი შეიცვლება არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სასაფლაოების მოვლა** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 08 01 04** | **282.6** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 19 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ქ. ყვარლის, სოფ. მთისძირის , ბალღოჯიანის, ახალსოფლის, თივის, ზინობიანის, ჭიკაანის, გავაზის, კუჭატანის, სანავარდოს , წ/სერის, შილდის, ენისელის, გრემის, ალმატის, საბუის და შაქრიანის სასაფლაოები. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 78 ჰა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახურის" შესაბამისი სერვისი უზრუნველყოფს:  - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებას და შეღობვას;  - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;  - სასაფლაოების გაცელვითი და შეწამვლითი სამუშაოების შესრულებას. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **02 10** | **150.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.  პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს) | | |

### დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

***ათას ლარში***

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 წლის  ფაქტი | 2023 წლის  გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 00 | დასუფთვება და გარემოს დაცვა | 1 513.1 | 1 930.5 | 2 129.4 | 2 159.4 | 2 189.4 | 2 219.4 |
| 03 01 | დასუფთვება და ნარჩენების გატანა | 1 322.4 | 1 395.1 | 1 526.2 | 1 536.2 | 1 546.2 | 1 556.2 |
| 03 01 01 | ნარჩენების გატანა და დასუფთავება |  |  |  |  |  |  |
| 03 01 02 | მუნიციპალიტეტის დასუფთვების ღონისძიებები | 87.4 | 102.0 | 105.0 | 115.0 | 125.0 | 135.0 |
| 03 01 03 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 293.2 |  |  |  |  |  |
| 03 01 04 | ა(ა)იპ ყვარელსერვისი | 523.4 |  |  |  |  |  |
| 03 01 05 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 207.2 | 608.1 | 757.3 | 757.3 | 757.3 | 757.3 |
| 03 01 06 | ა(ა)იპ ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური | 211.2 | 685.0 | 663.9 | 663.9 | 663.9 | 663.9 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება | 151.9 | 330.4 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 |
| 03 02 01 | სკვერებისა და პარკების მოვლა -პატრონობა, გამწვანება |  |  |  |  |  |  |
| 03 02 02 | სკვერებისა და პარკების მოვლა გამწვანება | 80.9 |  |  |  |  |  |
| 03 02 03 | სკვერებისა და პარკების მოვლა გამწვანება | 70.9 | 330.4 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 |
| 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთვების სფეროში | 38.9 | 205.0 | 200.0 | 200.0 | 240.0 | 260.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | | 2024-2027 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 01 05** | **757.3** | | **3 029.2** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში. ა(ა)იპ ,,ყვარელსერვისი“ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ქ. ყვარელი, მთისძირი, ბალღოჯიანი, შოროხი, თხილისწყარო, ახალსოფელი, ჭიკაანი, ჩანტლისყურე, წ/სერი, სანავარდო, თივი, კუჭატანი, ზინობიანი, გავაზი, შილდა, საბუე, ენისელი, ალმატი, გრემი, შაქრიანი, სოფლებში. შეგროვებული ნარჩენები გადის ყვარლის ნაგავშემკრებ გადამზიდ სადგურზე) ნაგავსაყრელებზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიის დასუფთავება | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სკვერებისა და პარკების მოვლა გამწვანება** | | | | დაფინანსება  ათას ლარში | |
| **03 02 03** | **403.2** | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | | განმარტება |
| 1 | ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი | არსებული ფართობი 60 კვ/მეტრი | 150 კვ/მეტრამდე | 10% | |  |
| 2 | დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა | 2023 წელში დაირგო  400 ძირი ნერგი | 2024 წელში დაირგვება  500 ძირი ნერგი | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) | |  |
| 3 | გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად) | 2023 წელს გაიცელა 350 000 კვ/მეტრი | 2024 წელში გაიცელება 400 000 კვ/მეტრი | 10% | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **03 03** | **200.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შეძენა | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოწესრიგებული და სუფთა ქალაქი | | |

### განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

(ათ. ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022  წლის  ფაქტი | 2023 წლის  გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| 04 00 | განათლება | 3 380.3 | 4 557.5 | 3 773.0 | 3 785.0 | 3 804.0 | 3 816.0 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 2 945.2 | 3 410.0 | 3 713.0 | 3 715.0 | 3 724.0 | 3 726.0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 100.0 | 908.0 |  |  |  |  |
| 04 03 | საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 293.8 | 180.7 |  |  |  |  |
| 04 04 | წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია | 41.3 | 58.7 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024-2027 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 01** | **3 713.0** | **14 878.0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაერთიანება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. | | | | | |
| შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 22 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1352-ზე მეტი ბავშვი.არაეთნიკური მოსახლეობისთვის გვაქვს 3 საბავშვო ბაღი,რომელშიც დარეგისტრირებულია 30 აღსაზრდელი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 279 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; | | | | | |
| ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; | | | | | |
| ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. | | | | | |
| ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1352-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | შენიშვნა |
| 1 | ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის II და III ნაწილილები. აქედან: II ნაწილი განსაზღვრავს 2-დან 3 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს; III ნაწილი განსაზღვრავს 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტებს და 5-6 წლამდე ბავშვის აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტი. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნებას, წიგნიერებას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. | 30% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) |  |
| 2 | კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოველდღიურად 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, სამხარი) კვებასთან ერთად 1 წახემსებას. | გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 3 ძირითადი (საუზმე, სადილი, ვახშამი) კვება, ხშირ შემთხვევებში ბავშვების ასევე აქვთ ნორმებით განსაზღვრული წახემსება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს | 10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას); | კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების სრულად დაცვისათვის საჭიროა მეტი მატერიალური და არამატერიალური რესურსი |
| 3 | პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლენლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება. | საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის პროგრამის ხარისხის სტანდარტი უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაგა-მაღებში. კერძოდ, ფიზიკური გარემო შექმნილია ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. მკაფიოდაა გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში. ბაგა-ბაღებს გააჩნია ინფექციური დაავადებების გავრცელების მექანიზმები. უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს აქვს დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა.დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგები ხელმძღვანელობენ თამაშზე დაფუზნებული კურიკულუმით. გარემო არის უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის. | 10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას. | პროგრამის ხარისხის სტანდარტის სრულად დაცვისათვის საჭიროა მეტი მატერიალური და არამატერიალური რესურსი |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **04 04** | **60.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | გიმნაზიასთან არის საშუალო სკოლა, სადაც 259 ბავშვი სწავლობს, გიმნაზიასთნ ფუნქციონირებს სასადილო, როლმელიც ყოველდღიუარად სადილით აკმაყოფილებს გიმნაზიის ყველა ასაკის აღსაზრდელს და პედაგოგს, ყავს 2 საკუთარი ავტობუსი, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვების ტრანსპორტირებას დილით და სკოლის შემდეგ, მთელს რაიონში | | |
| მოსალოდნელი შედეგი |  | | |

### კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 წლის  ფაქტი | 2023 წლის  გეგმა | 2024წლის პროექტი | 2025წლის პროგნოზი | 2026წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2 626.1 | 3 064.7 | 3 895.3 | 4 059.7 | 4 170.8 | 4 287.6 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 786.7 | 1 041.6 | 1 208.0 | 1 292.0 | 1 375.5 | 1 464.0 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 716.9 | 909.0 | 1 068.0 | 1 145.0 | 1 222.5 | 1 304.0 |
| 05 01 01 01 | ა(ა)იპ ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 456.8 | 577.7 | 700.0 | 750.0 | 800.0 | 850.0 |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა | 185.4 | 255.8 | 270.0 | 285.0 | 304.5 | 326.0 |
| 05 01 01 03 | შპს ათლეტი | 10.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 05 01 01 04 | ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ,, ყვარელი“ | 41.5 | 41,5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 05 01 01 05 | შპს რაგბის კლუბი | 23.1 | 26.0 | 40.0 | 52.0 | 60.0 | 70.0 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 69.7 | 132.6 | 140.0 | 147.0 | 153.0 | 160.0 |
| 05 01 03 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  | 101.9 |  |  |  |  |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1 487.0 | 1 698.6 | 2 012.4 | 2 065.4 | 2 065.4 | 2 065.4 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1 460.0 | 1 671.6 | 1 985.4 | 2 038.4 | 2 038.4 | 2 038.4 |
| 05 02 01 01 | ა(ა)იპ ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | 229.6 | 312.3 | 383.0 | 436.0 | 436.0 | 436.0 |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებლი და დასასვენებელი ობიექრტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 293.1 | 359.2 | 390.0 | 390.0 | 390.0 | 390.0 |
| 05 02 01 03 | ა(ა)იპ ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი | 937.3 | 1 000.1 | 1 212.4 | 1 212.4 | 1 212.4 | 1 212.4 |
| 05 02 02 | კულტურის ობიექტების აღჭურვა , რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  |  |  |  |  |  |
| 05 02 03 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 05 02 03 01 | ნეკრესის ეპარქიის დაფინანსება | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 31.9 | 156.2 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 |
| 05 04 | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 265.0 | 103.8 | 450.0 | 460.0 | 470.0 | 480.0 |
| 05 05 | საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 55.5 | 64.5 | 74.9 | 82.3 | 89.9 | 98.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა** | | 2024წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024-2027წლების დაფინნსება  ათას ლარში |
|  | 05 01 01 01 | **700.0** | **3 100.0** |
|  | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | | | | |
|  | ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | სასპორტო სკოლა აერთიანებს სპორტის 8 მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (160 ბავშვი), ძიუდო (310 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (510 ბავშვი), ფრენბურთი (36 ბავშვი), ხელბურთი (60 ბავშვი), კალათბურთი (18 ბავშვი). კრივი (54 ბავშვი),კარატე( 32 ბავშვი) და. სასპორტო სკოლაში სპორტის 9 სახეობასი ჩაბმულია 750 ბავშვი. სულ სკოლაში დასაქმებულია 63 ადამიანი, მათ შორის 22 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 41 მწვრთნელი, სასპორტო სკოლის აღმზრდელები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში,როგორც საქართველოს მაშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. -მეტი მოზარდის ჩააბას სპორტში, განავიტაროს და გამოავლინოს ახალგაზრდების სპორტული პერსპექტივები,-მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩინოს ქვეყნის მაშტაბით. | | | | |
|  | მოსალოდნელი შედეგი | სპორტული სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონერებს შეუფერხებლად, ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით. მუნიციპალიტეტსი მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა. | | | | |
|  | შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|  | 1 | სასპორტო სკოლასი არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონერებს სპორტის 8 სახეობა | 2024 წლეს შენარჩუნებული იქნება სპორტის 8 სახეობა | 0% |
|  | 2 | ბავშვების რაოდენობა | 750 სპორტსმენი | 2024 წელს გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
|  | 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | 2023 წელს სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 60-მდე სპორტულ ღონისძიებაში | 2024 წელს სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 70 სპორულ ღონისძიბაში | 5% |
|  | 4 | სპორტული შეკრებების რაოდენობა | 2022 წელს არ ჩატარებულა სპორტული შეკრებები |  | 0% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024-2027 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 01 02 | **270.0** | **1 185.5** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ყვარლის სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლა | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ბავშვთა მაქსიმალური ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი აღზრდა და დაოსტატება | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სკოლის პროფილის შესაბამისად აღზრდა და დაოსტატება | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება | ფუნქციონირებს ასაკობრივი 4 ჯგუფი | 2024 წელს შენარჩუნებული იქნება | 0% |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 200 ბავშვი | 2024 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | 2023 წელს სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 22- კალენდარულ შეჯიბრში და 2 დამატებით ტურნირში | 2024წელს სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 22-კალენდარულ შეჯიბრში და ტურნირებში, აგრეთვე ამხანაგურ შეჯიბრებებში მიიღებენ მონაწილეობას | 5% |
| 4 | სპორტული შეკრებების რაოდენობა | 2023 ჩატარდა 4 სპორტული შეკრება | 2024 წელს ჩატარდება არანაკლებ 4 შეკრება | 0% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024-2027 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 01 03 | **8,0** | **32,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | შპს ათლეტი | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | კლუბის მიზანია მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის მოზიდვა, ვარჯიშისთვის საუკეთესო პირობების შექმნა | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ფრენბურთის კლუბი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ფრენბურთის მოყვარულისთვის და ვარჯიშის მსურველისთვის. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | დასახული შედეგების მიღწევადობა |  |  | 0% |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა |  |  | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | 2024წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024-2027 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 01 05 | **50.0** | **200.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ,,ყვარელი’’ | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | კლუბის ვაჟ-ფრენბურთელთა გუნდი დაფუძნების დღიდან მონაწილეობს საქ.ეროვნულ ჩემპიონატში უმაღლესი ლიგის გუნდებს შორის და ერთერთ ლიდერს წარმოადგენს ქვეყანაში.გუნდი დაკომპლექტებულია კახეთის 30 საუკეთესო სპორტსმენებით. რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. კლუბში დასაქმებულია 4 ადმიანი, მათ შორის, 3 მწვრთნელი და ადმინისტრატორი . პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ფრენბურთის კლუბი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ფრენბურთის მოყვარულისთვის და ვარჯიშის მსურველისთვის. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | დასახული შედეგების მიღწევადობა | 2021 წელს გუნდმა დაიკავა III ადგილი საქ.ერ.ჩემპიონატში | 2024 წელს ვგეგმავთ გუნდამა დაიკავოს I ადგილი საქ.ერ.ჩემპიონატში | 0% |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 30 | 40 | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | 15 | 20 | 5% |
| 4 | სპორტული შეკრებების რაოდენობა | 2023 ჩატარდა 5 სპორუტული შეკრება | 2022 წელს ჩატარდება არანაკლებ 5 შეკრება | 0% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | 2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2021-2025 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 01 01 05 | **40.0** | **222.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | შპს რაგბის კლუბი | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | რაგბის ტურნინერებში მონაწილეობას იღებს 4 ასაკობრივი ჯგუფი. ორი ასაკობრივი ჯგუფი გამოდის 4 გუნდით 8-10 წლის ასაკის ბავშვებში. სარაგბო კლუბში გაერთიანებულია 125 ბავშვი, რომელიც მოცავს შილდა, ენისელი, გავაზი, ახალსოფელი და ქ. ყვარელი. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდების მზარდი ინტერესი რაგბის მიმართ | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| 1 | დასახული შედეგების მიღწევადობა |  |  | 0% |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა |  |  | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ღონისძიებები** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 01 02** | **140.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება, მუნიციპალიტეტში სპორტული ტურნირების დაფინანსება, | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, წარმატებული სპორტსმენების აღმოჩენა და აღზრდა. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | | | 2024წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024-2027 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 01 | **383.0** | **1 691.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 სკოლა. ყვარლის, ახალსოფლის, გავაზის, ჭიკაანისა და შილდის სამუსიკო სკოლები | | | | | |
| სამუსიკო სკოლებში 6 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს 261 ბავშვი. სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები გათავისუფლებული არიან სწავლის გადასახადიდან, რაც წლის განმავლობაში შეადგენს 100 ლარს.გაერთიანებაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 58 | | | | | |
| სამუსიკო სკოლაში ბავშვები 6 წლიან კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებენ , ფორტეპიანოს მიმართულებით, ყვარლის სამუსიკო სკოლაში ფორტეპიანოს მიმართულებასთან ერთად ფუნქციონირებს ვიოლინოს კლასი.სურველების შემთხვევაში მოხდება ფლეიტის შესწავლაც | | | | | |
| მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია:ბავშვებისათვის 6 წლიანი კლასიკური მუსიკალური განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა; სამუსიკო განათლების პროგრამით დადგენილ შედეგებზე ორიენტაცია,სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მათი მომზადება შიდა სასკოლო თუ ქვეყნის მაშტაბით მიმდინარე ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად. მოსწავლეების კლასიკური მუსიკის კარგ მსმენელად ჩამოყალიბება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მეტი სასწავლო აქტივობები, ახალი მეთოდების გამოყენება სასწავლო პროცესში, ღია კონცერტები | 2023 წელს 5 სამუსიკო სკოლაში ჩატარდა სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები(ღია გაკვეთილი, დახურული კონცერტები) ასევე ღია აკადემიური კონცერტები | 2024 წელს სასწავლო გეგმაში ჩაიდება მეტი აქტივობა, და გაიზრდება სასწავლო ღონისძიებების რაოდენობა. | 10% |  |
| 2 | სამუსიკო სკოლების ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას იღებს 261 ბავშვი | 2024 გათვალისწინებით მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 280 აღსაზრდელამდე | 5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად |  |
| 3 | სკოლებისათვის ახალი მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა და ძველი ინსტრუმენტების რემონტი. | 2023 წლისათვის სკოლები ძირითადად აღჭურვილია ინსტრუმენტებით, თუმცა მოძველებულია და საჭიროებს სრულ რემონტს ან შეცვლას. | 2024 წლისათვის იგეგმება ინსტრუმენტების დიდი ნაწილის გარემონტება და 3 ახალი ინსტრუმენტის ყიდვა. | 20% ღირებულების შესაბამისად. |  |
| 4 | მოსწავლეთა დაინტერესება კლასიკური მუსიკით, ფესტივალები, კონკურსები, კონცერტები, სწავლების ხარისხის ამაღლება | 2023 წელს სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 2 მუსიკალურ ფესტივალში, | 2024 წელს იგეგმება 3 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება, ასევე კლასიკური მუსიკის კონცერტებზე დასწრება. | 10% - დამოკიდებულია ფესტივალზე მოწვევების რაოდენობაზე |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | | | 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2023 2026 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 02 | **390.0** | **1 560.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის კულტურუული მემკვიდრეობის,სორტულ გამაჯანსაღებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 დასასვენებელი და გასართობი პარკის ინფრასტრუქტურის გამართულად მუშაობა | | | | | |
| დასასვენებელ პარკებში განთავსებულია სპორტული მოედნები სპორტული ღონისძიებებისთვის,ამფითეატრი კულტურლი ღონიძიებებისთვის,პარკში ხელოვნურ წყალსაცავზე ფუნქციონირებს წყლის ველოსიპედების სერვისი,პარკის გარშემო შესაძლებელია ველოსიპედებით სეირნობა, ფუნქციონირებს ღია აუზი | | | | | |
| დასასვენებელ და გასართობ პარკებში ადგილობრივი ვიზიტორების გარდა,ისვენებენ ვიზიტორები საქართველოს ყველა რეგიონიდან საექსკურსიო მარშუტების ფარგლებში. | | | | | |
| ქვეპროგრამის მიზანია ვიზიტორების რაოდენობის და კმაყოფილების ზრდა.ამ მიზნებისთვის დასასვენებელი პარკების ტერიტორიაზე რეგულარულად ეწყობა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დასასვენებელი პარკები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად და ერთერთ ძირითად ლოკაციებს წარმოადგენენ მოსახლეობის და ვიზიტორების დასვენება-გართობისთვის | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ვიზიტორთა რაოდენობა დასასვენებელ პარკებში | 2023 წელს ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენდა დღეში 220 კაცს | 2024 წელს იგეგმება ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა | 10% |  |
| 2 | კულტურული დასპორტული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 2024 წელს იგეგმება 7 სპორტული და 9 კულტურული ღონისძიება | 0% |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა** | | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024-2027 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
| 05 02 01 03 | **1 212.4** | **4 849.6** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ -ყვარლის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ცენტრი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 3 კულტურის სახლი,, 5 ბიბლიოთეკა . | | | | | |
| კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 150-მდე მონაწილე. . | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის 5 ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი შეადგენს 114460 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე. | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლთან ფუნქციონირებს კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2019 წელს თეატრში გაიმართა 1 ახალი სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ცე3ნტრის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა დმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. | | | | | |
| ყვარლის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ფესტივალების, ფორუმების საქველმოქმედო აქციების , ლიტერატურული-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩნება , პატივისცემა და განვითარება. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მაყურებელთა რაოდენობა თეატრალურ წარმოდგენებზე | 2023 წელს მაყურებელთა რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 2000 კაცს | 2024 წელს იგეგმება წარმოდგენების გამართვა 3000 მაყურებლისათვის | 10% |  |
| 2 | თეატრების მიერ დადგუმული სპექტაკლების რაოდენობა | 2021 წელს განხორციელდა 1 პრემიერა და 3 ძველი სპექტაკლი, ასევე თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი სპექტაკლი | 2024 წელს იგეგმებაახალი სპექტაკლის დადგმა. გაგრძელდება ძველი სპექტაკლების მაყურებლისათვის წარდგენა | 0% |  |
| 3 | კულტურის სახლების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა | 2023 წელს ჯამში კულტურის სახლების მომსახურებით სარგებლობდა 350აღს აზრდელი. | 2024 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 10% - მოსახლეობის სოცილაური მდგომარეობა |  |
| 4 | ბიბლიოთეკების მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | 2023 წელს ჯამში ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 2100 მოსახლემ. | 2022 წელს შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 10% - მოსახლეობის სოცილაური მდგომარეობა |  |
| 5 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 2022 წელს ჩატარდა 40 ღონისძიება | 2024 წელს ჩატარდება არანაკლებ 40 ღონისძიება | 0% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 02 03** | **27.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ნეკრესის ეპარქია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ნეკრესის ეპარქიასთან არსებული სასულიერო სემინარიის, გრემისა და ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ხდება კომუნალური გადასახადების გადახდა, საწვავის შეძენა ტრანსპორტისათვის და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-დასუფთავებისათვის. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოვლილი სამონასტრო კომპლექსი, კმაყოფილი ტურისტი და მოსახლეობა, | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 03** | **150.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, მათი უნარების რეალიზაციის შესაძლებლობა და სტიმულირება. განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა , ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში . ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო აქტივობები. მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და სხვა ღონისძიებები. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინიციატივები | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 04** | **450.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | კულტურის გაერთიანებასთან ერთად პროგრამა ახორციელებს რაიონში უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბებული ღონისძიებების ხელშეწყობას და მათ ცივილურ, ორგანიზებულ ჩარჩოებში ჩასმას, ახორციელებს რაიონისათვის უმნიშვნელოვანესი დღესასწაულების ,,ილიაობის“ და საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზებას. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობაში ამაღლებული კულტურულ შემეცნებითი დონე | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **05 05** | **74.9** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | შპს ,,მედიაცენტრი“ | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ადგილობრივი გაზეთის შინაარსობრივი და მხატვრული დონის გაუმჯობესება. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს გაზეთში გამოსაქვყნებელ მასალებს, რომლებშიც აისხება: 1.ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობა, მათი ურთიერთობა საზოგადოებასთან, ასევე რეგიონალურ მმართველობასთან; 2. ეკონომიკური საკითხები, მასთან დაკავშირებული სიახლეები და პრობლემები; 3. აგრარული მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებული სიახლეები; 4. სოციალური საკითხები და მის გადასაჭრელად არსებული პოლიტიკა. 5. განათლების სისტემაში მიმდინარე მოვლენები, სიახლეები, პრობლემები; 6.მუნიციპალიტეტში მიმდინარე კულტურული და სპორტული ცხოვრება; 7. ტურიზმის სფეროს განვითარება. 8 მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმოს ახალგაზრდობის ინტერესებს, მიღწევებს, პრობლემატურ თემებს. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გაზეთის შინაარსობრივი და მხატვრული დონის გაუმჯობესების გზით გაზეთის გავრცელების რაოდენობის გაზრდა | | |

### მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 წლის  ფაქტი | 2023წლის  გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 218.0 | 1 367.1 | 1 597.6 | 1 700.2 | 1 863.8 | 1 891.1 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 79.7 | 97.0 | 120.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთლობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 79.7 | 97.0 | 120.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
| 06 01 01 01 | ა(ა)იპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 79.7 | 97.0 | 120.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
| 06 01 01 02 | ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია და მოვლა-შენახვა |  |  |  |  |  |  |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1 138.3 | 1 270.1 | 1 477.6 | 1 573.2 | 1 736.8 | 1 764.1 |
| 06 02 01 | სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის დახმარება | 863.3 | 882.4 | 1 009.7 | 1 065.7 | 1 192.2 | 1 209.5 |
| 06 02 02 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 78.8 | 198.5 | 185.0 | 195.0 | 205.0 | 215.0 |
| 06 02 03 | ა(ა)იპ ყვარლის სათნოების სახლი | **196.2** | 189.2 | 282.9 | 312.5 | 339.6 | 339.6 |
| 06 02 04 | სარიტუალო ხარჯი | 0.3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პროგრამის დასახელება | კოდი | | **ჯანდაცვის პროგრამები** | | | 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში | 2024-2027 წლების დაფინანსება  ათას ლარში |
|  | 06 01 01 01 | | **120.0** | **501.0** |
|  | პროგრამის განმახორციელებელი | ა.ა.ი.პ. ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | | | | |
|  | პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.  პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)  2 იმუნიზაცია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. | | | | | | |
|  | პროგრამის მიზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; | | | | | | |
|  | მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | | | | | |
|  | შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
|  | 1 | ა | მალარიის დიაგნოსტიკა | 10 | 15 | 5% | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა |
|  | ბ | მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები | 40 000 კვმ | 45000 | 5% |  |
|  | გ | ინფექციური დაავადებები | 58 | 60 | 2% | ახალი ინფექციების გავრცელება |
|  | 2 | ა | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 1989 | 1985 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
|  | ბ | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 72 | 67 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
|  | გ | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 480 | 475 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
|  | 3 | | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 0 | 0 | 0% |  |
|  | 4 | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სილამაზის სალონების და საპარიკმახ. ნორმების ზედამხედველობა | 16 | 15 | 1% | შესაძლო გართულებები |

**სოციალური დაცვა**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 01** | **1 009.7** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ პროგრამაში დადგენილი წესის გათვალისწინებით უზრუნველყოფს შემდეგ სოციალურ პროგრამებს: სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება შესაბამისი პროცენტული თანაფარდობით; სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, რომელთა იურიდიული და ფაქტობრივი საცხოვრებელია ყვარლის მუნიციპალიტეტი და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 160 000 , დასაფინანსებელი საყოველთაო დაზღვევის მიღმა დარჩენილი თანხა განისაზღვროს: 300 ლარამდე სამედიცინო ღირებულების შემთხვევაში -100%-ით, 500 ლარამდე -60%-ით, 500 ლარიდან -1000 ლარამდე -50 %-ით. ათასიდან ზევით 30%, არაუმეტეს 1000 ლარისა; ქრონიკული (სახელმწიფო დაფინანსების მიღმა დარჩენილი) მედიკამენტების შესაძენი თანხა განისაზღვროს 150 ლარის ოდენობით, არაუმეტეს წელიწადში ორჯერ, ხოლო ონკოლოგიური პაციენტების დაფინანსება მედიკამენტებით 300 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ, ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მაქსიმალური 100 (ასი ლარის) ოდენობით წელიწადში ორჯერ, ასევე ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების დაფინანსება სამედიცინო მომსახურების (სტაციონარული მკურნალობა, კვლევა) თანადაფინანსება მოხდება წლიური 1500 ლარის ლიმიტის ფარგლებში. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსება 200 ლარი ყოველ თვეში, ბცდ და ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა დაფინანსება წელიწადში 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, იშვიათი, თანდაყოლილი მძიმე პათოლოგიის (ჰემოფილია, ცელიაკია, ფენილკეტონურია და სხვა), დაავადებულ ბავშვთა ყოველთვიური დახმარება განისაზღვროს თვეში 100 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე ასაკის დაუნის სინდრომის, 7 წლამდე ასაკის, ბავშვთა ადრეული განვითარების შეფერხების და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია-აბილიტაციის თანადაფინანსება წლიური 800 (რვაასი) ლარი. ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა დევნილებს, მარტოხელა მშობლებსა და ომის ვეტერანებს ყოველთვიურად 10 ლარის ოდენობით. უსახლკაროთა ბინის ქირის პროგრამა-თვეში მაქსიმუმ 130 (ასოცდაათი) ლარის ოდენობით. მიმდინარე წელს ამ პროგრამებით ისარგებლებს 2000-ზე მეტი ბენეფიციარი. აქედანვე ხდება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება 300 ლარის ოდენობით.  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო, აფხაზეთი) მებრძოლ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 350 (სამასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. აგრეთვე, სათბობი საშუალებების, კერძოდ კი შეშის შეძენა 150 (ასორმოცდაათი) ლარი და ერთწლამდე ბავშვთა კვების პროდუქტების შეძენა არა უმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა (ბავშვის კვების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე), მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ფულადი საჩუქარი 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. სოფელ გრძელიჭალაში 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება განისაზღვროს ყოველთვიური 100 ლარის ოდენობით.  - აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი ყვარელში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება წლის განმავლობაში 54,2 ათასი ლარით.  -ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების არაუმეტეს 30% თანადაფინანსების განხორციელება,წარმოდგენილი პროექტების შერჩევას განახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისია. პროექტის ღირებულება შეადგენს 20,0 ათას ლარს წლის განმავლობაში | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 02** | **185.0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა მოიცავს შემდეგ ბენეფიციარებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალშობილის დახმარებას (პირველ და მეორე ბავშვზე - 300 ლარი, 2 ტყუპის დაბადების შემთხვევაში - 600 ლარი). მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი და აქედან სამი მაინც არასრულწლოვანი, წელიწადში სამჯერ დღესასწაულებზე გამოეყოფათ ფინანსური დახმარება 100 (ასი) ლარი და იზრდება ყოველ მომდევნო შვილზე 50 (ორმოცდაათი) ლარით. ამ პროგრამით ისარგებლებს 300-ზე მეტი ბენეფიციარი.  ბავშვთა რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამის თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 48,5 ათასი ლარი წლის განმავლობაში | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესება. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ა(ა)იპ ,,ყვარლის სათნოების სახლი “** | დაფინანსება  ათას ლარში |
| **06 02 03** | **282.9** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | **ა(ა)იპ ,,ყვარლის სათნოების სახლი “** | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქ.ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულია უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღეში ერთჯერადი კვება უფასო სასადილოში.ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის ბენეფიციართან კვირაში ორჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში. | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკვების ხელმისაწდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 260 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. | | |